Sprinttipalaveri viikko 4  
  
päivämäärä: 8.12.   
  
Osallistujat: Niina Harju, Laura Savolainen, Laura Ahonen  
  
Mitä tehtiin: Tällä viikolla neljä tapaamista. Ulkoasu saatu suhteellisen valmiiksi. Poistettiin node-modulit githubista kun ne olivat sinne vahingossa päätyneet. Tietokantaa alettu rakentamaan. Tietokanta saatu myös toimimaan. Ulkoasu saatu valmiiksi, vielä pientä viilausta fonttikokoihin ja kuvien asetteluun tehdään lopuksi jos jää aikaa.   
  
- Tämän viikon tavoitteena oli saada projektia mahdollisimman pitkälle eteenpäin ja ulkoasu valmiiksi.   
- Poikkeamia ei ollut  
- Tiimin yhteistyö toimii edelleen loistavasti. Taskeja jaetaan tasaisesti ja kaikki käyttävät aikaa projektin viemiseksi eteenpäin. Projektin tekoon saadaan järjestettyä yhteistä aikaa ja on pyritty siihen, että jokainen ryhmän jäsen aina paikalla.   
  
  
  
Mitä seuraavassa sprintissä:  
  
Ostoskori toimimaan ja ylläpito-osio ja tilauksen teko