Sprinttipalaveri viikko 5  
  
päivämäärä: 12.12.   
  
Osallistujat: Niina Harju, Laura Savolainen, Laura Ahonen  
  
Mitä tehtiin: Tällä viikolla kolme tapaamista.  
  
 Admin sivu/ yhteys tietokantaan valmiiksi. Käytiin Villen ohjaustunnilla.  
Reiman kanssa kriisipalaveri kun ei saatu tilaustietoja tallennettua tietokantaan -> palaverin jälkeen toimii!  
  
- Tämän viikon tavoitteena oli saada projekti valmiiksi!  
- Poikkeamia ei tällä kertaa ollut  
- Tiimin yhteistyö toimii edelleen loistavasti. Taskeja jaetaan tasaisesti ja kaikki käyttävät aikaa projektin viemiseksi eteenpäin. Projektin tekoon saadaan järjestettyä yhteistä aikaa ja on pyritty siihen, että jokainen ryhmän jäsen aina paikalla.   
  
  
  
Sunnuntaihin 17.12. mennessä kaikki tekevät omat toiminnallisuudet ja liittävät toimivina verkkokauppaan.  
Sunnuntaina kuvataan video ja tarkistetaan, että kaikki kunnossa